TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**\*\*\***

**QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM**

NHÓM 9

**MẠNG XÃ HỘI CHIA SẺ ĐỊA ĐIỂM 9FINDER**

**TIME SHEETs**

Giáo viên LT: **Ngô Huy Biên**

Giáo viên TH: **Ngô Ngọc Đăng Khoa**

C:\Users\tdqua_000\Dropbox\SS-Slides\DeCuong-CDIO\Template CDIO v4.2\Templates\Hinh anh\LogoTruong.png

**PHIÊN BẢN 1.0**

Ngày 03 tháng 11 năm 2016

**LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản | Tác giả | Ngày | Lý do |
| 1.0 | Đặng Văn Quốc Hân | 03/11/2016 | Tạo tài liệu Time Sheets từ các Time Sheet của từng thành viên. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

MỤC LỤC

[1 1312141 – Võ Trần Đô 1](#_Toc465965691)

[2 1312150 – Trần Văn Đức 2](#_Toc465965692)

[3 1312172 – Tô Hoàng Hải 3](#_Toc465965693)

[4 1312179 – Đặng Văn Quốc Hân 4](#_Toc465965694)

[5 1312193 – Trần Cao Thanh Hiếu 5](#_Toc465965695)

[6 1312214 – Nguyễn Duy Hoàng 6](#_Toc465965696)

[7 1312406 – Trần Minh Nhí 7](#_Toc465965697)

[8 1312431 – Nguyễn Thanh Phong 8](#_Toc465965698)

[9 1312490 – Dương Giang Sơn 9](#_Toc465965699)

[10 1312644 – Phạm Phú Trúc 10](#_Toc465965700)

[11 Tài liệu tham khảo và công cụ hỗ trợ 11](#_Toc465965701)

[11.1 Tài liệu tham khảo 11](#_Toc465965702)

[11.2 Công cụ hỗ trợ 11](#_Toc465965703)

# 1312141 – Võ Trần Đô

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task | Time Started | Time Stopped | Total time |
| 1 | Các chức năng đã thực hiện được | 20h 1/11/2016 | 22h 1/11/2016 | **2h** |
| 2 | Các chức năng đang thực hiện (thực hiện được bao nhiêu %) | 22h 2/11/2016 | 0h 3/11/2016 | **2h** |
| 3 | Tiến độ như thế nào? (có kịp thời gian đặt ra như ban đầu hay không) | 15h 3/11/2016 | 16h 3/11/2016 | **1h** |
| 4 | Viết report báo cáo tất cả nội dung vừa trình bày | 16h 3/11/2016 | 19h 3/11/2016 | **3h** |
| 5 | Demo | 19h 3/11/2016 | 20h 3/11/2016 | **1h** |
| Tổng cộng thời gian | | | | **9h** |

# 1312150 – Trần Văn Đức

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task | Time Started | Time Stopped | Total time (hour) |
| 1 | Nghiên cứu cách hoạt động của trang web | 19h00 24/10/2016 | 21h00 24/10/2016 | **2** |
| 2 | Tìm hiểu các template | *20:00 27/10/2016* | *22h00 27/10/2016* | **4** |
| *22h00 29/10/2016* | *23h00 29/10/2016* |
| *19h00 30/10/2016* | *20h00 30/10/2016* |
| 3 | Tìm hiểu Angular JS | 20h00 31/10/2016 | 22h00 31/10/2016 | **2** |
| 4 | Code demo giao diện client | *22h30 31/10/2016* | *1h30 01/11/2016* | **3** |
| 5 | Hướng dẫn cài đặt công cụ + môi trường | *19h00 03/11/2016* | *20h99 03/11-2016* | **1** |
| Tổng cộng thời gian | | | | **12** |

# 1312172 – Tô Hoàng Hải

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task | Time Started | Time Stopped | Total time |
| 1 | Nghiên cứu về cách viết Test case | 31/10/2016 19:00 | 31/10/2016 21:00 | **2** |
| 2 | Nghiên cứu các chức năng trong phần mềm | 1/11/2016 19:00 | 1/11/2016 21:00 | **2** |
| 3 | Viết test case cho các chức năng | 2/11/2016 17:00 | 2/11/2016 21:00 | **4** |
| Tổng cộng thời gian | | | | **8** |

# 1312179 – Đặng Văn Quốc Hân

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task | Time Started | Time Stopped | Total time ( hour) |
| 1 | Đọc tài liệu Proof of Concept để tham khảo database | *14h00 26-10-2016* | *15h00 26-10-2016* | **1** |
| 2 | Thảo luận, phác thảo lại, chỉnh sửa, bổ sung thiết kế database đã tham thảo PoC | *15h00 26-10-2016* | *17h00 26-10-2016* | **2** |
| 4 | Thuực hiện cài đặt môi trường test, test và sửa lỗi script đã viết trước đó trên PHPmyAdmin và phát sinh sơ đồ CSDL để nhóm coding tham khảo | *19h00 26-10-2016* | *23h00 26-10-2016* | **4** |
| 5 | Thu thập dữ liệu thực từ trang foursquare.vn | *18:00 29-10-2016*  *9h00 30-10-2016*  *13h00 30-10-2016* | *19h00 29-10-2016*  *11h00 30-10-2016*  *15h00 30-10-2016* | **5** |
| 6 | Thực hiện xây dựng các bảng dữ liệu để chuẩn bị viết script thêm dữ liệu | *15h00 30-10-2016* | *18h00 30-10-2016* | **3** |
| 8 | Thực hiện test và sửa lỗi Script trên PHPmyAdmin và phát sinh sơ đồ CSDL để nhóm tham khảo, ý kiến | *8h00 31-10-2016* | *10h00 31-10-2016* | **2** |
| 9 | Thảo luận, đánh giá và bổ sung thêm một số bảng dữ liệu, các trường mới | *20h00 01-11-2016* | *21h00 01-11-2016* | **1** |
| 10 | Tài liệu time sheet | *19h00 03-11-2016* | *20h00 03-11-2016* | **1** |
| 11 | Cập nhật Project Plan | *18h00 03-11-2016* | *19h00 03-11-2016* | **1** |
| *Tổng cộng thời gian* | | | | **20** |

# 1312193 – Trần Cao Thanh Hiếu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task | Time Started | Time Stopped | Total time |
| 1 | Nghiên cứu cách thức hoạt động của các trang web liên quan. | 24/10/2016 | 24/10/2016 | **1** |
| 2 | Nghiên cứu luồng sử lí của ứng dụng | 24/10/2016 | 24/10/2016 | **1** |
| 3 | Thiết kế template mẫu cho ứng dụng | 28/10/2016 | 28/10/2016 | **1** |
| 4 | Cài đặt thư việc chuẩn | 28/10/2016 | 28/10/2016 | **3** |
| 5 | Phân quyền người dùng | 29/10/2016 | 29/10/2016 | **2** |
| 6 | Code sử lí đăng nhập, đăng kí | 29/10/2016 | 29/10/2016 | **3** |
| 7 | Code sử lí load các loại dịch vụ, tìm kiếm các dịch vụ theo loại | 30/10/2016 | 30/10/2016 | **3** |
| 8 | Code xử lí thêm, xóa, chỉnh sửa comment. Phân quyền thao tác với comment | 1/11/2016 | 1/11/2016 | **2** |
| 9 | Code xử lí thêm, xóa, chỉnh sửa rating. Phân quyền thao tác với rating | 2/11/2016 | 2/11/2016 | **2** |
| 10 | Code sử lí serivce | 3/11/2016 | 3/11/2016 | **2** |
| 11 | Code sử lý khuyến mãi | 3/11/2016 | 3/11/2016 | **2** |
| TOTAL | | | | **22** |

# 1312214 – Nguyễn Duy Hoàng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task | Time Started | Time Stopped | Total time (hour) |
| 1 | Đọc tài liệu Proof of Concept để tham khảo database | *14h00 26-10-2016* | *15h00 26-10-2016* | **1** |
| 2 | Thảo luận, phác thảo lại, chỉnh sửa, bổ sung thiết kế database đã tham thảo PoC | *15h00 26-10-2016* | *17h00 26-10-2016* | **2** |
| 3 | Viết script xây dựng các bảng dữ liệu (chưa add data vào bảng) | *14h00 26-10-2016* | *17h00 26-10-2016* | **3** |
| 4 | Thuực hiện cài đặt môi trường test, test và sửa lỗi script đã viết trước đó trên PHPmyAdmin và phát sinh sơ đồ CSDL để nhóm coding tham khảo | *19h00 26-10-2016* | *23h00 26-10-2016* | **4** |
| 5 | Viết script để thực hiện chèn dữ liệu thực vào database | *13h30 29-10-2016* | *18h30 29-10-2016* | **5** |
| 6 | Thực hiện test và sửa lỗi Script trên PHPmyAdmin và phát sinh sơ đồ CSDL để nhóm tham khảo, ý kiến | *8h00 31-10-2016* | *10h00 31-10-2016* | **2** |
| 7 | Thảo luận, đánh giá và bổ sung thêm một số bảng dữ liệu, các trường mới | *20h00 01-11-2016* | *21h00 01-11-2016* | **1** |
| 8 | Viết script để cập nhật các bảng, trường bổ sung | *13h00 02-11-2016* | *16h00 02-11-2016* | **3** |
| Tổng cộng thời gian: | | | | **21** |

# 1312406 – Trần Minh Nhí

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task | Time Started | Time Stopped | Total time ( hour) |
| 1 | Nghiên cứu component thư viện Boostrap 3 | 8h00 27-10-2016 | 10h00 27-10-2016 | **3** |
| 2 | Code giao diện login | 8h00 28-10-2016 | 10h00 28-10-2016 | **2** |
| 3 | Nghiên cứu tài liệu liên quan đến angular js | 13h00 29-10-2016 | 15h00 29-10-2016 | **2** |
|  |  | 13h00 30-10-2016 | 15h00 30-10-2016 | **2** |
| 4 | Chỉnh sửa giao diện home | 13h00 31-10-2016 | 15h00 31-10-2016 | **2** |
| 5 | Áp dụng angular js vào code client | 8h00 01-11-2016 | 11h00 01-11-2016 | **3** |
| 6 | Báo cáo tiến độ | 7h00 03-11-2016 | 8h00 03-11-2016 | **1** |
| Tổng cộng thời gian: | | | | **15** |

# 1312431 – Nguyễn Thanh Phong

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task | Time Started | Time Stopped | Total time (hour) |
| 1 | Demo giao diện login + register (v 1.0) | *20h00 27/10/2016* | *1h00 28/10/2016* | **5** |
| 2 | Sửa lại giao diện team front end cho thống nhất | *13h00 30/10/2016* | *15h00 30/10/2016* | **2** |
| 3 | Giao diện login + register (v 1.1) | *20h 30/10/2016* | *00h00 31/10/2016* | **4** |
| Tổng cộng thời gian | | | | **11** |

# 1312490 – Dương Giang Sơn

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task | Time Started | Time Stopped | Total time |
| 1 | Đọc tài liệu về kiểm thử trong template | 18h 30/10/2016 | 19h 30/10/2016 | **1** |
| 2 | Nghiên cứu cách viết test case | 20h 30/10/2016 | 22h 30/10/2016 | **2** |
| 3 | Nghiên cứu các chức năng cơ bản | 9h 31/10/2016 | 11h 31/10/2016 | **2** |
| 4 | Thảo luận, thống nhất cách viết test case | 18h 31/10/2016 | 19h 31/10/2016 | **1** |
| 5 | Viết các test case | 16h 1/11/2016 20h 2/11/2016 | 18h 1/11/2016 21h 2/11/2016 | **3** |
| Tổng cộng thời gian | | | | **9** |

# 1312644 – Phạm Phú Trúc

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task | Time Started | Time Stopped | Total time |
| 1 | Chỉnh sửa giao diện search | *20h00 27/10/2016* | *21h00 27/10/2016* | **1** |
| 2 | Thiết kế giao diện search result | *13h00 29/10/2016* | *15h00 30/10/2016* | **5** |
| 3 | Thiết kế giao diện details | *20h 30/10/2016* | *00h00 1/11/2016* | **7** |
| 4 | Chỉnh sửa giao diện details | *17h 3/11/2016* | *7h30 3/11/2016* | **3** |
| Tổng cộng thời gian | | | | **16** |

# Tài liệu tham khảo và công cụ hỗ trợ

## Tài liệu tham khảo

<http://123doc.org/document/46275-daily-time-sheet.htm>

## Công cụ hỗ trợ

MS Word.

Google Sheets.